2005/10/11

MOIRCSチーム

第5回MOIRCS試験観測計画

# 10月12日(水) 分光観測テスト

| 時刻 | 優先度 | テスト項目 | 天体 | 担当 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日没前 17:00山頂着 | 2 | ドームフラット |  | 東谷 | MOSマスクドームフラット (SSA22,SXDS,M42(,4C23)の順にzJ500,HK500それぞれ5枚。2日間の観測前後で撮れればよい。全部で1時間程度。 |
| 日没(18:09) |  | (ﾄﾞｰﾑｵｰﾌﾟﾝ) |  |  |  |
| 18:45 | 1 | ﾌｫｰｶｽﾃｽﾄ |  |  | 薄明中にPAOffsetテスト |
| 薄明終了(19:14) | 1 | 天体導入テスト | M15 M31 | 東谷 | M15から開始。ディザーテスト。 M15は0:30まで可。 M15がうまくいった場合はM31。 M31は4:00まで可。 |
|  |  | (暗い天体導入テスト＋長時間分光テスト) | SSA22 標準星 ( ) ( ) | 東谷 | M31もうまくいった場合、SSA22へ。1日目はやらないかも。 |
| 1:00 | 1 | 天体導入テスト 暗い天体の導入テスト＋長時間分光テスト | M31 SXDS 標準星 ( ) ( ) M42 | 東谷 | M31がうまくいったらSXDSへ。 天体が入ればzJから順に分光。 正味1時間分光したらHKへ。残り時間を考慮して適当に時間配分。 SXDSは5:00まで可。 M31がうまくいかない場合は4:00からM42。もしくは4:00からプレイメージ。 |
| 4:00 | 1 | プレイメージ | NGC2419 NGC2158 GOODS-S | 小西 | ↑でM42をやらなかった場合も、星野の絵だけは撮る。 |
| 5:00 |  | プレイメージ | Orion LkHa101 | 市川 | 伊藤天体(各視野JHK各5分) |
| 薄明開始(5:03) |  | プレイメージ |  |  | 明るくなるまで。 |
| 5：32 | 1 | 薄明フラット |  |  |  |
| 日出(6:07) |  | (ﾄﾞｰﾑｸﾛｰｽﾞ) |  |  |  |
| 6：17 | 1 | ドームフラット |  | 東谷 | MOSマスクドームフラットの残り。 |
| 終了(7：00) |  |  |  |  |  |

# 10月13日(木) 撮像・分光観測テスト

| 時刻 | 優先度 | テスト項目 | 天体 | 担当 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日没前 17:00山頂着 | 2 | ドームフラット |  | 東谷 | MOSマスクドームフラットの残り。 |
| 日没(18:09) |  | (ﾄﾞｰﾑｵｰﾌﾟﾝ) |  |  |  |
| 18:45 | 1 | ﾌｫｰｶｽﾃｽﾄ |  |  |  |
| 薄明終了(19:14) | 1 | 暗い天体の導入テスト＋長時間分光テスト | (M15,M31) SSA22 (4C23.56) | 東谷 | 1日目にうまく天体導入できた場合、SSA22から開始。 天体が晴れいればHKから順に分光。 正味1時間分光したらzJへ。残り時間を考慮して適当に時間配分。 月が明るすぎる場合は4C23.56へ。 SSA22は1:00まで。 4C23.56は0:30まで。 1日目に天体導入で課題が残った場合はM15、M31の順にやる。 |
| 1:00 | 1 | 暗い天体の導入テスト＋長時間分光テスト | SXDS | 東谷 | 問題なければSXDSへ。 天体が入ればzJから順に分光。 正味1時間分光したらHKへ。残り時間を考慮して適当に時間配分。 |
| 4:00 | 1 | プレイメージ | GOODS-S その他 | 小西 |  |
| 薄明開始(5:03) | 2 | プレイメージ | Orion LkHa101 | 市川 | 明るくなるまで。 |
| 5：47 | 2 | 薄明フラット |  |  |  |
| 日出(6:07) |  | (ﾄﾞｰﾑｸﾛｰｽﾞ) |  |  |  |
| 6：17 | 1 | ドームフラット |  |  | MOSマスクドームフラットの残り。 |
| 終了(7：00) |  |  |  |  |  |

MOSテスト

- マスク位置繰り返し精度

現時点ではEL=90°のときにロボハンドを閉じる操作を7回繰り返すとマスクは1pix以下の精度で同じ位置にくるので、ドームフラットのときはとりあえず7回やる(1回だけのときの最大誤差は10pix)。SSA22とSXDSのときは、最初のSetupFieldを撮ったあとに、いったんEL=90°に戻してマスクをセットし(7回やって)、もういちどAG星が同じ位置に来るように望遠鏡を向けてみる。導入穴が4”あるので、穴に導入星が入る程度の精度があればよい。というのを時間があれば試してみる。

・ＰＡの回転中心の精度

ローテータとAGの回転軸が合っているかテストしてみる。トワイライト中でよい。